Programa de Transformación y Mantenimiento de las Escuelas Normales

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas

Escuela Normal de Sinaloa

Programa de Trabajo Específico

PROGRAMA:

Remozamiento de los módulos 7 y 8 correspondientes a la biblioteca.

AMBITO:

3.2. Mantenimiento e Infraestructura

OBJETIVOS:

Lograr que el trabajo académico que desarrollan los alumnos en la biblioteca sea óptimo, generando con ello un ambiente que le posibilite su máximo desempeño.

SITUACIÓN ACTUAL:

En los módulos 7 y 8 que corresponden a las instalaciones de la biblioteca y por efectos de la ampliación de la misma, existe, particularmente en las épocas de lluvias, permanentes goteras e inundaciones que interrumpen el funcionamiento de buena parte de la biblioteca. Esto trae como consecuencia que los alumnos no reciban el servicio que su formación lo requiere, entorpeciendo el desarrollo optimo de los programas y por ende del plan de estudios. Además de la impermeabilizada, se requiere de la construcción de una marquesina que permita el libre flujo del agua hacia el exterior y que no corra por las paredes, lo cual hace que el agua inunde los módulos con las consecuencias antes mencionadas.

NECESIDADES Y TIPO DE MEJORA

Optimización del tipo de trabajo académico de los alumnos y del personal docente. Facilitar el trabajo. Optimizar el funcionamiento de la biblioteca.

METAS

Facilitar el trabajo de docentes y alumnos en la consulta del acervo bibliográfico que se encuentra en la biblioteca. Fortalecer el trabajo académico de los alumnos, permitiendo con ello la concreción del perfil de egreso de los planes y programas de estudio.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES:

Impermeabilización de los módulos 7 y 8. Construcción de la marquesina de los módulos 7 y 8.

IMPACTO:

Mejora en el servicio que presta la biblioteca, tanto para maestros como para alumnos. Mayores posibilidades de consulta bibliográfica, por la tanto mayor preparación académica de maestros y alumnos. Mayor rendimiento académico por cursos, por lo tanto, mayores posibilidades de logro del perfil de egreso de los alumnos.

PLAZOS:

De agosto de 2002 a diciembre de 2002.

COSTOS:

La impermeabilización tiene un costo aproximado de $44,000.00. La construcción de marquesina $47,700.00 TOTAL:.......................................................................$91,700.00

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO:

Efectos positivos en el aprendizaje de los alumnos en los periodos de lluvias. Mayor afluencia de alumnos y maestros a la biblioteca en los periodos de lluvias.

RESPONSABLES:

Jefatura de Mantenimiento y Servicios Generales.